# EL DIAGNOSTICO

1: Identificación del dolor, 3 ineficiencia critica del caso

- Registro manual de pedidos

Los vendedores usan papel o WhatsApp, lo que genera errores, perdida de información y desorden

- Falta de inventario en tiempo real

No hay comunicación entre ventas y bodega, por eso se venden productos que no están disponible

- Mala organización en las entregas:

Los repartidores hacen rutas sin planificación, repiten zonas y gastan más tiempo y gasolina

2: Matriz de Stakeholders, Identificar y que necesitan.

- Vendedor

Necesita confirmar pedidos al instante sin errores y con información confiable del stock.

- Secretaria

Necesita ahorrar tiempo en el registro de datos y evitar reprocesos o información repetida.

- Repartidor

Necesita saber exactamente que entrega, a quien y en que orden para optimizar su tiempo

- Dueño

Necesita controlar el negocio día a día ventas, gastos, y utilidades sin esperar al contador

3: Aplicación de los 5 “porque”

- Problema: El dueño no sabe las ganancias reales a tiempo

- ¿Por qué?

Porque la información de ventas no esta disponible en el momento.

- ¿Por qué?

Porque los datos se registran en papel y luego se pasan a Exel

- ¿Por qué?

Porque no hay un sistema digital donde se guarden automáticamente los pedidos.

- ¿Por qué?

Porque la empresa sigue usando procesos manuales

- ¿Por qué?

Porque no han implementado una herramienta tecnológica adecuada

- Causa Raiz: Falta de digitalización en el registro y control de la información

4: Definición de Alcance (MVP – producto mínimo viable)

El MVP será una solución básica que permite a la empresa dejar de usar papel y empezar a trabajar de forma digital, sin complicarse con funciones avanzadas.

Funcionalidades principales

- Registro de pedidos desde el celular o computador

- Actualización automática del inventario cada vez que se vende un producto

- Consulta rápida de productos disponibles

- Lista simple de pedidos para organizar las entregas

- Vista básica de ventas para el dueño

- Lo que no incluye

- Pagos en línea o pasarelas de pago

- Facturación electrónica completa

- Optimización avanzada de rutas

- Integración con otros sistemas externos